## Slide 1: 마이데이터, 데이터3법을 적용한 의료 서비스 클라우드 마이그레이션
SK인포섹 아카데미 클라우드 보안 융합과정 4기
1조 우원하 김민지 김진수 박준용 배슬기 조상우

## Slide 2
목차
목차
01. 프로젝트 개요
02. 프로젝트 팀 구성 및 역할
03. 프로젝트 수행 절차 및 방법
04. 프로젝트 수행 결과
04. 자체 평가 의견

## Slide 3: 프로젝트 개요 01.
프로젝트 주제 및 선정 배경
프로젝트 목표
프로젝트 기대 효과

## Slide 4: 1. 프로젝트 주제 및 선정 배경 [주제] 마이데이터, 데이터3법을 적용한 의료 서비스 클라우드 마이그레이션
‘2021년 일상을 바꿀 스타트업’…가장 비중 높은 분야 ‘헬스케어‘(2021.02.04)
한국판 뉴딜 1.0 – 스마트 의료 인프라

## Slide 5: 2. 프로젝트 목표 의료분야 법규 및 클라우드 서비스 분석 의료서비스 클라우드 아키텍처 시스템 보안 진단
법적 요건 정의 보고서
서비스 요건 정의 보고서
보안 요건 정의 보고서
아키텍처 구성도
아키텍처 설계서
자산 분석 보고서
취약점 진단 및 모의해킹 수행 계획서
취약점 진단 및 모의해킹 보고서 및 가이드

## Slide 6: 3. 프로젝트 기대 효과 본 프로젝트를 통해 클라우드를 이용하지 않고 의료서비스를 제공하고 있는 기업들에게 안전하게 클라우드로 이전할 수 있는 모델을 제시함으로써 첫째, 인프라 구축 및 유지 비용에 대한 부담감을 줄이고, 둘째, 의료분야의 마이디에터와 데이터3법을 준수할 수 있도록 하고, 셋째, 정보보호 및 클라우드보안 컴플라이언스를 적용하여 안전한 서비스를 제공할 수 있도록 하고자 합니다.

## Slide 7: 프로젝트 팀 구성 및 역할 02.
프로젝트 팀 구성 및 역할

## Slide 8: 1. 프로젝트 팀 구성 및 역할
훈련생 | 역할 | 담당업무
우원하 | 팀장 | 프로젝트 총괄 서비스 요건 분석 클라우드 아키텍처 설계 자산분석 및 AWS 취약점 진단
김민지 | 팀원 | 법적 요건 및 서비스 요건 분석 클라우드 네트워크 및 컴퓨팅 설계 시스템 취약점 진단
김진수 | 팀원 | 서비스 요건 분석 클라우드 로깅 및 모니터링 설계 AWS 취약점 진단
박준용 | 팀원 | 서비스 요건 분석 클라우드 방화벽 설계 AWS 취약점 진단
배슬기 | 팀원 | 법적 요건 및 서비스 요건 분석 클라우드 키 & 인증서 관리 및 도메인 설계 시스템 취약점 진단
조상우 | 팀원 | 타겟 서비스 개발 클라우드 컴퓨팅 및 데이터베이스 설계 시스템 취약점 진단 및 웹 모의해킹

## Slide 9: 프로젝트 수행 절차 및 방법 03.
프로젝트 수행 절차 및 방법
프로젝트 방법론

## Slide 10: 1. 프로젝트 수행 절차 및 방법
구분 | 기간 | 활동 | 비고
사전 기획 | 21.10.16 ~ 21.11.05 | 프로젝트 기획 및 주제 선정 의료분야 법규 및 클라우드 서비스 분석 | 
서비스 개발 | 21.11.02 ~ 21.11.19 | 타겟 서비스 개발 | 
클라우드 설계 | 21.11.08 ~ 21.11.26 | 클라우드 아키텍처 설계 클라우드 인프라 및 보안 리소스 설계 | 
시스템 검증 | 21.11.22 ~ 21.12.17 | 자산 분석 시스템 취약점 진단 및 모의해킹 | 
총 수행기간 | 21.10.16 ~ 21.12.20 |  | 

## Slide 11: 2. 프로젝트 방법론

## Slide 12: 프로젝트 수행 결과 04.
분석
설계 및 구축
서비스 운영

## Slide 13: 1-1. 분석 – 법적 요건 분석

## Slide 14: 1-2. 분석 – 서비스 요건 분석

## Slide 15: 1-3. 분석 – 보안 요건 분석

## Slide 16: 2-1. 설계 및 구축 – 아키텍처 정의 1. 목표구성도

## Slide 17: 2-1. 설계 및 구축 – 아키텍처 정의 2. 시스템 / 네트워크 구성도

## Slide 18: 2-1. 설계 및 구축 – 아키텍처 정의 3. 소프트웨어 구성

## Slide 19: 2-2. 설계 및 구축 – 클라우드 정책 설계

## Slide 20: 2-3. 설계 및 구축 – 서비스 구현

## Slide 21: 2-4. 설계 및 구축 – 보안진단/이행조치 결과

## Slide 22: 3-1. 서비스 운영 – 모니터링 및 운영방안

## Slide 23: 자체 평가 의견 05.
프로젝트 결론
프로젝트 향후 계획

## Slide 24: 1. 프로젝트 결론

## Slide 25: 2. 프로젝트 향후 계획

## Slide 26: Q&A